合同附件5 工作范围及各方责任清单

| 分工界面 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作内容 | 最终用户 | 卖方 |
| 环境准备 |  |  |
| 安装硬件设备平台 | 负责提供 | 提出具体要求 |
| 设备安装及调测 |  |  |
| 软件介质提供、安装 | 配合 | 负责 |
| 所有安装、调测资料文档的提供 | 配合 | 负责 |
| 网络参数的分配、确定 | 负责 | 配合 |
| 软件调测 | 配合 | 负责 |
| 本次工程所采购软件的参数配置 | 配合 | 负责 |
| 设备验收 |  |  |
| 设备验收相关文档、验收申请 | 配合 | 负责 |
| 组织设备验收测试、设备验收 | 负责 | 配合 |
| 出具设备验收报告 | 负责 | 配合 |
| 系统验收 |  |  |
| 提供系统初验申请 | 配合 | 负责 |
| 提供系统初验相关文档 | 配合 | 负责 |
| 组织系统初验测试、系统初验、出具系统初验报告 | 负责 | 配合 |
| 系统试运行 | 负责 | 配合(包括异常情况的处理、维护) |
| 系统终验申请、相关文档准备 | 配合 | 负责 |
| 组织系统终验、测试、出具终验报告 | 负责 | 配合 |
| 系统管理权正式移交、所有工程资料、相关文档移交 | 配合 | 负责 |